PCK 웹사이트 리뉴얼

전체 구현 계획서

팩스크리스티코리아 (Pax Christi Korea)

공식 웹사이트 리뉴얼 프로젝트

기술 스택: Next.js 15 + TypeScript + Tailwind CSS v4 + Supabase + Sanity.io

최종 수정: 2026-03-20

목차

# 개요

현재 쇼핑몰 솔루션 기반의 구식 UI를 현대적 비영리 NGO 사이트로 완전 리뉴얼한다.

평화·연대·영성의 정체성을 시각적으로 표현하고, 후원·회원관리·교육신청·다국어·재정 투명성 기능을 구현한다.

# Phase 0 — 개발 환경 및 형상 관리 설정

## 0-1. Next.js 15 프로젝트 초기화

목표: 프로젝트 골격 생성 (TypeScript + App Router + Tailwind CSS + src/ 디렉토리)

방법

npx create-next-app@latest . --ts --eslint --tailwind --src-dir --app --turbopack --import-alias "@/*"

설정 확인

- tsconfig.json: "strict": true 확인

- next.config.ts: 기본 설정 확인

- src/app/layout.tsx, src/app/page.tsx 생성 확인

검증

npm run dev

# → localhost:3000 접속 → Next.js 기본 페이지 표시

## 0-2. Git 초기화 + .gitignore + LICENSE + .env.example

목표: 형상 관리 기반 구축

방법

- git init

- .gitignore 확장 — 환경변수, Prisma, Vercel, IDE, OS 항목 추가

- LICENSE 파일 생성 — MIT 라이선스

- .env.example 작성 (인증, DB, Sanity, 결제, 이메일, 소셜, Redis)

- 초기 커밋

## 0-3. 브랜치 전략 수립

목표: 안정적인 배포 흐름을 위한 브랜치 규칙 확립

| 브랜치 | 용도 | 머지 대상 | 보호 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 프로덕션 배포 | develop에서만 머지 | PR 필수, CI 통과 필수 |
| develop | 개발 통합 | feature에서 머지 | PR 필수 |
| feature/* | 기능 개발 | develop으로 머지 | 자유 |
| hotfix/* | 긴급 수정 | main + develop 동시 머지 | PR 필수 |

## 0-4. GitHub Actions CI 파이프라인 구성

목표: PR 시 자동 검증 (lint + typecheck + build)

파일: .github/workflows/ci.yml

- ubuntu-latest, Node 22

- npm ci → ESLint → TypeScript 타입 체크 → Build

## 0-5. 프로젝트 관리 문서 생성

목표: 진도 관리 및 테스트 추적 체계 수립

- Docs/plan.md — 전체 구현 계획

- Docs/check.md — 진도 체크리스트

- Docs/test.md — 테스트 전략 및 검증 절차

## 0-6. CLAUDE.md 프로젝트 지침

목표: AI 페어 프로그래밍 시 일관된 코드 스타일과 프로젝트 맥락 제공

- 프로젝트 개요, 기술 스택 요약

- 코드 스타일 가이드 (PascalCase, camelCase, SCREAMING_SNAKE_CASE)

- 디렉토리 구조 및 자주 사용 명령어

## 0-7. ESLint + Prettier 통합

목표: 코드 포맷 일관성 + 린트 규칙 자동 적용

npm install -D prettier eslint-config-prettier

- 세미콜론 없음, 작은 따옴표, 탭 너비 2, trailing comma: es5

## Phase 0 완료 체크포인트

| 검증 항목 | 명령어 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| ESLint 통과 | npm run lint | 에러 0건 |
| TypeScript 타입 체크 | npx tsc --noEmit | 에러 0건 |
| 빌드 성공 | npm run build | exit code 0 |
| 개발 서버 | npm run dev | localhost:3000 정상 |
| Prettier 포맷 | npx prettier --check . | 포맷 일치 |
| Git 브랜치 | git branch | main, develop 존재 |

# Phase 1 — 기반 설정

## 1-1. Tailwind CSS v4 디자인 토큰 설정

목표: PCK 브랜드 컬러 시스템을 CSS Variables + Tailwind로 구축

디자인 토큰 (컬러)

| 토큰명 | 코드 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| peace-navy | #1A3A5C | 주요 텍스트, 헤더 배경 |
| peace-sky | #4A90D9 | 링크, 강조 |
| peace-olive | #6B8F47 | 성공, 긍정 |
| peace-cream | #F8F4ED | 섹션 배경 |
| peace-gold | #C9A84C | 강조 뱃지 |
| peace-orange | #E8911A | 후원 CTA 버튼 |

- 기본 폰트: Noto Sans KR (한글) + Inter (영문)

- 최소 폰트 크기: 16px (접근성)

- 다크모드 CSS Variables 대응

## 1-2. shadcn/ui 설치 + 초기 컴포넌트

목표: 재사용 가능한 UI 컴포넌트 기반 구축

npx shadcn@latest init

초기 설치 컴포넌트

Button, Card, Badge, Input, Dialog, Tabs, Sheet, Dropdown-menu, Separator, Avatar, Skeleton, Toast

## 1-3. Prisma + Supabase 연결 + 스키마

목표: 데이터베이스 모델링 및 ORM 연결

모델 목록

| 모델 | 용도 |
| --- | --- |
| User | 회원 (이메일, 이름, 역할, 카카오ID) |
| Account / Session / VerificationToken | NextAuth 계정 연동 / 세션 / 인증 |
| Donation | 후원 내역 (금액, 유형, 상태) |
| Expense | 제경비 사용내역 (날짜, 항목, 카테고리, 금액) |
| BudgetItem | 예산 항목 (연도, 카테고리, 편성액) |
| FinanceReport | 결산 보고서 (연도, 수입, 지출, PDF) |
| CommunityPost / Comment | 커뮤니티 게시글 / 댓글 |
| EducationApplication | 교육 신청 |
| NewsletterSubscriber | 뉴스레터 구독자 |

Enum

- Role: ADMIN, EDITOR, MEMBER

- DonationType: REGULAR, ONE_TIME

- ExpenseCategory: PERSONNEL, OFFICE, EVENT, TRANSPORT, OTHER

- BoardType: FREE, PEACE_SHARING

## 1-4. NextAuth.js v5 설정

목표: 이메일/비밀번호 + 카카오 소셜 로그인 구현

Providers

- Credentials — 이메일/비밀번호 (bcryptjs 해싱)

- Kakao — 카카오 OAuth

보호 경로

| 경로 | 권한 |
| --- | --- |
| /community/* | 로그인 필수 (MEMBER 이상) |
| /admin/* | ADMIN 역할만 |
| /api/donate | 로그인 필수 |
| /api/finance/* | ADMIN 역할만 |

## 1-5. Sanity.io v3 연결 + 스키마

목표: 뉴스/활동 콘텐츠를 비개발자가 편집할 수 있는 CMS 구축

Sanity 스키마

| 스키마 | 용도 |
| --- | --- |
| post | 뉴스/활동 게시글 (제목, 슬러그, 카테고리, 본문, 이미지) |
| education | 평화학교 기수 정보 (기수명, 일정, 커리큐럼, 모집 상태) |
| teamMember | 임원진 (이름, 역할, 사진, 소개) |
| timeline | 연혁 이벤트 (연도, 제목, 설명) |

ISR 설정: revalidate: 3600 (1시간)

## 1-6. 추가 라이브러리 설치

목표: Phase 2~3에서 사용할 라이브러리 사전 설치

| 카테고리 | 패키지 |
| --- | --- |
| 상태 관리 | zustand, @tanstack/react-query |
| 폼 + 검증 | react-hook-form, @hookform/resolvers, zod |
| 애니메이션 | framer-motion |
| 다국어 | next-intl |
| 다크모드 | next-themes |
| 이메일 | resend |
| Rate Limiting | @upstash/ratelimit, @upstash/redis |
| 지도 | react-simple-maps |
| 테스트 | vitest, @testing-library/react, @testing-library/jest-dom, jsdom |

## Phase 1 완료 체크포인트

| 검증 항목 | 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 디자인 토큰 | 브라우저 DevTools CSS 변수 확인 | 6개 컬러 토큰 적용 |
| shadcn/ui | Button 컴포넌트 렌더링 | 정상 표시 |
| DB 연결 | npx prisma db push | 스키마 동기화 |
| 인증 | /api/auth/signin 접속 | 로그인 폼 표시 |
| Sanity | 테스트 GROQ 쿼리 | 데이터 반환 |
| 빌드 | npm run build | 에러 0건 |

# Phase 2 — 핵심 페이지 구현

## 2-1. 공통 레이아웃 (Header + Footer + WaveDivider)

목표: 전체 사이트에 적용되는 공통 UI 프레임 구축

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| organisms/Header.tsx | 2단 구조 헤더 (TopBar + MainNav) |
| organisms/MobileNav.tsx | 모바일 햄버거 메뉴 (Sheet 활용) |
| organisms/Footer.tsx | 4열 푸터 |
| atoms/WaveDivider.tsx | SVG 웨이브 구분선 |
| atoms/Logo.tsx | PCK 로고 컴포넌트 |
| templates/MainLayout.tsx | Header + children + Footer |

Header 상세

- TopBar: 연락처 (전화, 이메일), SNS (인스타, 유튜브, 페이스북), 한/영 토글

- MainNav: 로고 + 메뉴 + 후원 CTA 버튼

- 모바일(< 768px): 햄버거 메뉴, 후원 버튼 축소 없이 노출

- 스크롤 시: sticky, 배경 불투명도 변경

## 2-2. 메인 홈페이지

목표: 방문자가 단체의 정체성과 주요 활동을 한눈에 파악할 수 있는 랜딩 페이지

섹션 구성

| # | 섹션 | 컴포넌트 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero | HeroSection.tsx | 풀스크린 슬라이더 + 타이핑 애니메이션 |
| 2 | Impact | ImpactCounter.tsx | 4개 카운터 애니메이션 (useInView + rAF) |
| 3 | 후원 CTA | DonationCTA.tsx | 후원 금액 카드 + CTA 버튼 |
| 4 | 최신 뉴스 | LatestNews.tsx | Sanity 연동 3건 카드 그리드 |
| 5 | 뉴스레터 | NewsletterSection.tsx | 이메일 구독 폼 → Resend API |

HeroSection 상세

- 풀스크린(100svh) 슬라이더 4장 자동 전환 (5초 간격)

- Framer Motion AnimatePresence 크로스페이드 + 줌 전환

- 타이핑 텍스트: "그리스도의 평화" → "Peace of Christ" 순환

- 키보드 좌우 화살표 + useReducedMotion 접근성 대응

ImpactCounter 상세

- 4개 항목: 창립 2019 / 회원 200+ / 활동 국가 50 / 캠페인 15+

- requestAnimationFrame 기반 카운트업 (2초, ease-out cubic)

- staggerChildren: 0.15 순차 등장

## 2-3. 단체 소개 페이지

목표: 비전·목표·주요 활동 영역, 연혁, 임원진 정보를 제공하는 3개 서브 페이지

| 파일 | 설명 | 서버/클라이언트 |
| --- | --- | --- |
| about/layout.tsx | About 서브 네비게이션 레이아웃 | 서버 |
| about/page.tsx | 비전·목표·주요 활동 영역 카드 | 서버 |
| about/history/page.tsx | 수직 타임라인 (Sanity 연동) | 서버 (async) |
| about/team/page.tsx | 임원진 프로필 카드 그리드 (Sanity 연동) | 서버 (async) |
| molecules/TimelineItem.tsx | 타임라인 개별 항목 | 서버 |
| molecules/MemberCard.tsx | 임원 프로필 카드 | 서버 |

## 2-4. 뉴스/활동 페이지 (ISR)

목표: Sanity CMS 연동 뉴스 목록/상세 페이지

- ISR: revalidate: 3600 (1시간)

- 카테고리 필터: 한반도평화, 국제활동, 교육, 공지

- 페이지네이션: 12건씩

- 검색: 클라이언트 사이드 필터링

- 동적 OG 이미지 생성 (@vercel/og)

## Phase 2 완료 체크포인트

| 검증 항목 | 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| Header 반응형 | 360px~1440px 리사이즈 | 모바일 햄버거, 데스크톱 풀메뉴 |
| Hero 슬라이더 | 메인 페이지 접속 | 이미지 전환 + 타이핑 |
| Impact Counter | 스크롤 → 카운터 섹션 | 카운트업 애니메이션 |
| 뉴스 카드 | Sanity 데이터 연동 | 3건 카드 표시 |
| 다크모드 | 테마 전환 | 전체 컬러 정상 전환 |
| 접근성 | Lighthouse | 90+ |

# Phase 3 — 기능 구현

## 3-1. 후원 시스템 (토스페이먼츠 연동)

목표: 정기/일시 후원 결제 시스템 구축

후원 페이지 상세

- 탭: 정기 후원 / 일시 후원

- 금액 선택: 1만원, 3만원, 5만원, 직접 입력

- 개인정보 입력: 이름, 이메일, 전화번호

- 개인정보처리방침 동의 체크박스 (필수)

API 플로우

- 클라이언트에서 토스페이먼츠 SDK로 결제 요청

- 결제 성공 → /api/donate/confirm으로 paymentKey 전달

- 서버에서 토스페이먼츠 결제 승인 API 호출

- 승인 성공 → Donation 레코드 DB 저장

- Resend로 감사 이메일 발송

보안

- TOSS_SECRET_KEY는 서버 사이드에서만 사용

- Rate Limiting: 10회/분 (Upstash Redis)

## 3-2. 재정 투명성 시스템

관리자 페이지 (ADMIN 전용)

| 페이지 | 설명 |
| --- | --- |
| /admin/finance | 재정 관리 종합 현황 대시보드 |
| /admin/finance/expenses | 제경비 목록/검색/필터 |
| /admin/finance/expenses/new | 제경비 입력 폼 |
| /admin/finance/budget | 예산 편성/집행 현황 |
| /admin/finance/donations | 후원금 입금 내역 |
| /admin/finance/reports | 결산 보고서 생성/관리 |

공개 페이지 (로그인 불필요)

- /transparency — 연도별 재정 현황 요약

- /transparency/[year] — 연도별 상세 보고서

- 카테고리별 지출 비율: 도넛 차트 (Recharts)

- 결산 보고서 PDF 다운로드

## 3-3. 평화학교 교육 신청

목표: 평화학교 교육 신청 폼 + 관리 시스템

신청 폼 필드

- 이름 (필수, 2~50자)

- 이메일 (필수, 이메일 형식)

- 전화번호 (필수, 한국 전화번호 형식)

- 소속 (선택)

- 지원 동기 (필수, 10~500자)

- 개인정보처리방침 동의 (필수)

플로우

폼 제출 → Zod 클라이언트 검증 → Server Action 서버 재검증 → DB 저장 → Resend 이메일 발송

## 3-4. 회원 커뮤니티 (인증 + 게시판)

목표: 회원 전용 게시판 (2개 보드) + 댓글 시스템

- 2개 게시판: 자유게시판(FREE), 평화 나눔(PEACE_SHARING)

- 목록: 제목, 작성자, 날짜, 댓글 수 / 페이지네이션 20건씩

권한

- 비로그인 → /login으로 리다이렉트

- 글쓰기: MEMBER 이상

- 수정/삭제: 본인 글만 (userId 비교)

## 3-5. 국제 네트워크 지도

목표: react-simple-maps + TopoJSON 세계 지도에 50개국 핀 표시

- 팩스크리스티 가입 50개국 핀 표시

- 한국 핀: peace-gold 강조 + 맥동 애니메이션

- 핀 클릭 → 지부 정보 패널

- 반응형: 데스크톱 풀 지도, 모바일 줌 + 스와이프

## 3-6. 다국어(한/영) 적용

목표: next-intl 기반 한국어/영어 다국어 지원

라우팅

- 기본 언어(ko): /about, /news (prefix 없음)

- 영어: /en/about, /en/news

- 언어 전환: Header 우측 토글 버튼 (KO | EN)

## Phase 3 완료 체크포인트

| 검증 항목 | 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 후원 결제 | 토스 테스트 키로 결제 | 성공 → DB 저장 |
| 감사 이메일 | 후원 완료 후 | Resend 발송 확인 |
| ADMIN 권한 | 일반 회원 → /admin | 접근 거부 |
| 재정 CRUD | 제경비 입력/수정/삭제 | DB 반영 |
| 교육 신청 | 폼 제출 | DB 저장 + 이메일 |
| 커뮤니티 인증 | 비로그인 → /community | 리다이렉트 |
| 네트워크 지도 | /network | 50개국 핀 표시 |
| 다국어 | 헤더 토글 | 한/영 전환 |
| Rate Limiting | 로그인 6회 시도 | 429 응답 |

# Phase 4 — 마무리 및 배포

## 4-1. SEO 최적화

- 동적 사이트맵 (정적 + Sanity 동적 URL)

- robots.txt (크롤링 규칙)

- 동적 OG 이미지 (@vercel/og)

- 모든 페이지 generateMetadata 함수

- 구조화 데이터 (JSON-LD): Organization, WebSite

## 4-2. 성능 최적화

- next/image: 모든 이미지 lazy loading, sizes 속성

- dynamic import: PeaceMap, 차트 코드 스플리팅

- 번들 분석: @next/bundle-analyzer

- 폰트: next/font/google

Core Web Vitals 목표

| 지표 | 목표값 |
| --- | --- |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.5초 |
| FID (First Input Delay) | < 100ms |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | < 0.1 |

## 4-3. 전체 테스트 실행

커버리지 목표: 핵심 비즈니스 로직 70%+

핵심 테스트 항목

- Zod 스키마 유효성 (후원, 교육 신청, 게시글)

- Zustand 스토어 (언어, 다크모드, 인증)

- 후원 폼 제출 플로우

- 로그인/회원가입 플로우

- 권한 체크 (ADMIN only 경로)

## 4-4. CI/CD 최종 검증

- feature 브랜치에서 develop으로 PR 생성

- GitHub Actions CI 자동 실행 확인 (lint + typecheck + build)

- CI 통과 후 develop 머지

- develop → main PR 생성

- CI 통과 + Vercel Preview 배포 확인

- main 머지 → Vercel 프로덕션 자동 배포

## 4-5. 프로덕션 배포

- Vercel 프로젝트 설정 (Framework: Next.js, 환경변수 설정)

- 커스텀 도메인 연결

- SSL 인증서 자동 발급 (Vercel 제공)

- 최종 점검: 모든 페이지 접속 + 기능 동작 확인

## Phase 4 완료 체크포인트

| 검증 항목 | 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| sitemap.xml | /sitemap.xml 접속 | 전체 URL 목록 |
| robots.txt | /robots.txt 접속 | 크롤링 규칙 |
| OG 이미지 | SNS 공유 | 미리보기 표시 |
| Lighthouse 성능 | Lighthouse 실행 | Performance 90+ |
| Core Web Vitals | LCP, CLS 측정 | 기준 충족 |
| 테스트 커버리지 | npm test -- --coverage | 70%+ |
| CI 파이프라인 | PR 생성 → CI 실행 | 전체 통과 |
| 프로덕션 빌드 | npm run build | 에러 0건 |
| SSL | HTTPS 접속 | 유효한 인증서 |

# 외부 작업 목록 (수동 처리 필요)

| 작업 | 시점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 리포지토리 생성 | Phase 0 이후 | 수동 생성, remote 연결 |
| Supabase 프로젝트 생성 | Phase 1-3 전 | DATABASE_URL 확보 |
| Sanity.io 프로젝트 생성 | Phase 1-5 전 | PROJECT_ID 확보 |
| 토스페이먼츠 가맹점 등록 | Phase 3-1 전 | 테스트키/실제키 확보 |
| 카카오 개발자 앱 등록 | Phase 1-4 전 | CLIENT_ID/SECRET 확보 |
| Upstash Redis 생성 | Phase 3-1 전 | REST_URL/TOKEN 확보 |
| Resend 계정 생성 | Phase 3-1 전 | API_KEY 확보 |
| Vercel 프로젝트 연결 | Phase 4-5 전 | GitHub 연동 |
| 도메인 구매/연결 | Phase 4-5 전 | DNS 설정 |